7++小组实训项目会议总结

今天上午召开的小组项目总结会议，小组成员都发表了自己实训的感受、收获以及想法，整理了每个小组成员的发言，把它们分为了一下几个方面：

一、收获与感受

1.团队方面。第一次以小组的形式合作完成一个项目，不再是一个人的编码，而是小组成员一起完成一个比较完成的功能，自己的沟通能力，与人合作的能力，以及自己能不能找准在团队中的定位都很重要。

2.技术方面。这次实训是从需求挖掘、项目确定、技术使用等方面，更多的是由我们自己来主导，想要实现某个功能，可能实现功能的技术并不是课内的，就需要我们自己去在一定的时间内，确定好要使用的技术。课内的技术是远远不够的，还需要不断地学习，实训让我敢于动手去找，去做，去尝试。

3.能力方面。看到报错信息没有原来那么慌张、焦躁，甚至对一些错误了然于胸，马上就可以想到是哪个问题引发的，即便是不知道的错误也会耐心去网上查找，然后根据网上的经验，再加上自己的分析，去尝试解决，解决完一个bug就会很有成就感，虽然还有下一个bug……

4.过程方面。实训过程模拟了软件开发的过程，原来会以为编码是最重要、最难的一部分，但是现在参与了整个过程才发现编码只是一个项目中很小的一部分，一个软件的设计、交互、功能性等各方面也是值得我们学习和思考的地方。

二、反思

1.前期需求分析不够透彻，流程不够清晰，以至于开发过程中部分功能逻辑不清晰。

2.没有好好利用redimine进行项目管理，多为口头表达，小组成员容易产生忘记的现象。

3.数据库设计不够完善，根本原因还是需求分析不透彻，开发过程中会发现表中缺少字段现象。

4.小组成员间技术交流分享很少。开始编码过后，时间方面紧张，大家专注自己功能模块，很少有比较集中的时间一起交流技术方面问题。